RENTGEN

Kompletna specyfikacja modułu „Czas pracy”

Centralny silnik ewidencji czasu, arkusz czasu, budżety godzin, koszty roboczogodziny, rentowność i AI

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| Wersja | 1.0 - dokument kompletny do analizy i wdrożenia etapowego |
| Zakres | Moja praca -> Czas pracy, Arkusz czasu, Planowanie, Misje, Procesy, Projekty, Serwis, Rozliczenia, Rentowność, AI |
| Cel | Jedno źródło prawdy o rzeczywistym czasie pracy w Rentgenie |
| Adresaci | Cursor / zespół developerski / właściciel produktu / managerowie operacyjni |

# Spis treści

1. Cel i filozofia modułu

2. Zakres funkcjonalny

3. Miejsce modułu w architekturze Rentgena

4. Role użytkowników i odpowiedzialności

5. Źródła czasu pracy i powiązania systemowe

6. Model wpisu czasu pracy

7. Kategorie, typy i ustawienia

8. Pole „Do rozliczenia” i rozliczenia z klientem

9. Timer Start/Stop

10. Integracja z Planowaniem

11. Integracja z Misjami

12. Integracja z Procesami i etapami

13. Arkusz czasu

14. Godziny robocze, urlopy, chorobowe i nadgodziny

15. Akceptacja czasu pracy

16. Budżety godzin

17. Silnik kosztów roboczogodziny

18. Rentowność projektów

19. Dashboardy i raporty

20. AI w module czasu pracy

21. Model danych

22. API i integracje

23. Uprawnienia

24. Audyt i historia zmian

25. Walidacje i reguły biznesowe

26. UI/UX i widoki

27. Scenariusze użytkownika

28. Plan wdrożenia etapami

29. Testy i kryteria akceptacji

30. Seed danych

31. Ryzyka techniczne i decyzje

32. Kompletny prompt do Cursora

# 1. Cel i filozofia modułu

Moduł „Czas pracy” ma być centralnym silnikiem ewidencji czasu w Rentgenie. Nie jest to zwykły formularz timesheet. To fundament, który łączy realną pracę ludzi z planowaniem, procesami, misjami, projektami, serwisem, rozliczeniami, rentownością i AI. Każda godzina wpisana w systemie powinna mieć sens operacyjny, rozliczeniowy i analityczny.

Najważniejsza zasada: Czas pracy ma być zapisywany w jednym miejscu i wykorzystywany przez wiele modułów. Nie wolno tworzyć osobnych rejestrów czasu w projektach, serwisie, misjach ani rozliczeniach.

pracownik wie, co robił, gdzie i dla kogo;

manager widzi zgodność planu z wykonaniem;

firma widzi nadgodziny, braki godzin i obciążenie zespołu;

projekt pokazuje rzeczywisty koszt pracy;

klient może dostać raport godzin, jeżeli projekt jest rozliczany godzinowo;

AI uczy się, ile naprawdę zajmują konkretne etapy, zadania, misje i typy prac;

moduł wycen w przyszłości korzysta z realnych danych, a nie z intuicji.

## 1.1. Czego nie robimy

Nie budujemy drugiego niezależnego systemu zadań.

Nie budujemy osobnych ewidencji czasu dla serwisu, projektów i misji.

Nie zmuszamy pracownika do przepisywania planu dnia ręcznie, jeżeli plan już istnieje.

Nie traktujemy czasu pracy tylko jako danych do wypłaty. To też dane do rentowności i poprawy procesów.

Nie pozwalamy edytować zaakceptowanych danych bez śladu audytowego.

# 2. Zakres funkcjonalny

| Obszar | Opis |
| --- | --- |
| Rejestracja czasu | Ręczne dodawanie czasu, timer Start/Stop, import propozycji z planu i misji. |
| Kontekst pracy | Powiązanie wpisu z projektem, klientem, zadaniem, misją, etapem procesu, serwisem, checklistą, ustaleniem lub poprawką. |
| Kategorie i typy | Konfigurowalne kategorie i typy wpisów w ustawieniach. |
| Do rozliczenia | Oznaczanie czasu możliwego do rozliczenia z klientem. |
| Arkusz czasu | Widok dzienny, tygodniowy, miesięczny, per pracownik i per zespół. |
| Rozliczenia pracowników | Wyliczenie godzin roboczych, przepracowanych, urlopów, chorobowego, nadgodzin i braków. |
| Akceptacja | Tygodniowa lub miesięczna akceptacja czasu przez managera. |
| Budżety godzin | Budżet godzin dla projektu, etapu, zadania i misji. |
| Koszty pracy | Koszt roboczogodziny, koszt nadgodzin, stawki klienta, delegacje. |
| Rentowność | Koszt pracy jako składnik rentowności projektu i serwisu. |
| AI | Analiza przekroczeń, nadgodzin, rentowności, przyczyn blokad i nauka do wycen. |

# 3. Miejsce modułu w architekturze Rentgena

Docelowy przepływ systemu:

Proces / szablon procesu

-> etap procesu

-> planowanie zasobów

-> plan dnia / plan tygodnia

-> misja / zadanie / praca warsztatowa / serwis

-> Moja praca użytkownika

-> rejestracja rzeczywistego czasu

-> arkusz czasu

-> akceptacja

-> rozliczenie pracownika

-> rozliczenie klienta

-> rentowność projektu

-> analiza AI

-> korekta procesu i przyszłych wycen

Wniosek architektoniczny: Czas pracy jest warstwą wykonawczą podłączoną do planowania i misji, a jednocześnie warstwą analityczną dla rentowności i AI.

| Moduł | Jak korzysta z czasu pracy |
| --- | --- |
| Moja praca | Pracownik rejestruje czas z poziomu swoich zadań i misji. |
| Planowanie | Plan generuje propozycje wpisów czasu i pozwala porównać plan z wykonaniem. |
| Misje | Misja tworzy blok pracy, który może zostać rozdzielony na zadania. |
| Procesy | Etapy procesu zbierają rzeczywiste czasy i pozwalają poprawiać szablony. |
| Projekty | Projekt pokazuje godziny planowane, wykonane, do rozliczenia i koszt pracy. |
| Serwis | Zgłoszenia serwisowe wykorzystują czas do wycen, rozliczeń i raportów. |
| Rozliczenia | Zaakceptowany czas trafia do rozliczeń pracowników i klientów. |
| AI | AI analizuje przekroczenia, wzorce i przyczyny strat. |

# 4. Role użytkowników i odpowiedzialności

| Rola | Zakres działań |
| --- | --- |
| Pracownik | Dodaje i edytuje własny czas, uruchamia timer, opisuje pracę, wysyła arkusz do akceptacji, wyjaśnia braki. |
| Kierownik misji | Weryfikuje czas osób w misji, rozdziela czas misji na zadania, komentuje odchylenia. |
| Manager / przełożony | Akceptuje arkusze, analizuje nadgodziny, koryguje plan, zatwierdza czas do rozliczenia. |
| Administrator | Konfiguruje słowniki, stawki, kalendarze, uprawnienia, może odblokować lub skorygować wpisy z audytem. |
| Księgowość / kadry | Korzysta z zatwierdzonych arkuszy do rozliczeń wynagrodzeń. |
| Zarząd / właściciel | Analizuje rentowność projektów, koszty pracy i obciążenie zespołu. |

# 5. Źródła czasu pracy i powiązania systemowe

Wpis czasu może być ogólny albo powiązany z konkretnym obiektem. Powiązanie musi być elastyczne, aby w przyszłości nie przebudowywać modelu.

| Źródło | Przykład użycia | Wymagany kontekst |
| --- | --- | --- |
| Projekt | Praca ogólna przy projekcie Dom Kowalskich | projekt, klient, kategoria |
| Zadanie | Podłączenie czujników temperatury | zadanie, projekt, etap |
| Etap procesu | Prefabrykacja rozdzielni | proces, etap, projekt |
| Misja | Wyjazd do klienta 8:00-15:00 | misja, projekt, ekipa |
| Serwis | Zgłoszenie awarii klimatyzacji | zgłoszenie, klient, do rozliczenia |
| Checklista | Test wejść/wyjść | punkt checklisty, etap |
| Ustalenie | Doprecyzowanie scen automatyki | ustalenie, projekt |
| Poprawka | Poprawa opisu kabli | poprawka, projekt, odpowiedzialny |
| Firma | Spotkanie wewnętrzne, porządkowanie dokumentacji | kategoria Firma |
| Rozwój | Szkolenie, budowa aplikacji, praca nad standardami | kategoria Rozwój |

# 6. Model wpisu czasu pracy

Każdy wpis czasu pracy powinien być konkretny, możliwy do rozliczenia i możliwy do analizy.

| Pole | Opis | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| user_id | Osoba, której dotyczy czas | Wymagane |
| date | Data pracy | Wymagane |
| start_time | Godzina rozpoczęcia | Opcjonalne dla wpisów dziennych, wymagane dla timera |
| end_time | Godzina zakończenia | Opcjonalne dla wpisów dziennych, wymagane dla timera |
| duration_minutes | Czas netto w minutach | Wyliczany lub wpisywany ręcznie |
| break_minutes | Przerwa | Odliczana od czasu brutto |
| category_id | Kategoria czasu pracy | Projekt, Serwis, Rozwój, Firma itd. |
| entry_type_id | Typ wpisu | Praca, urlop, chorobowe, delegacja itd. |
| description | Opis wykonanej pracy | Wymagany przy wpisach projektowych i serwisowych |
| billable | Pole Do rozliczenia | Używane do raportów i faktur |
| project_id | Projekt | Opcjonalne, ale zalecane |
| client_id | Klient | Dziedziczony z projektu lub wybierany ręcznie |
| process_id | Proces projektu | Opcjonalne |
| process_stage_id | Etap procesu | Opcjonalne |
| mission_id | Misja | Opcjonalne |
| work_item_reference_id | Referencja do zadania/ustalenia/checklisty/poprawki | Nie duplikować źródeł |
| service_ticket_id | Zgłoszenie serwisowe | Opcjonalne |
| remote_work | Praca zdalna | Boolean |
| delegation | Delegacja/wyjazd | Boolean |
| overtime_flag | Czy wpis jest nadgodziną | Może być wyliczany automatycznie |
| cost_rate_snapshot | Koszt godziny w momencie wpisu | Snapshot historyczny |
| client_rate_snapshot | Stawka klienta w momencie wpisu | Snapshot do rozliczeń |
| status | Status wpisu | Roboczy, wysłany, zaakceptowany, odrzucony, zablokowany |
| created_from | Źródło utworzenia | manual, timer, plan, mission, leave, import |

# 7. Kategorie, typy i ustawienia

Kategorie i typy muszą być konfigurowalne w ustawieniach. Nie kodować ich na sztywno.

| Kategoria startowa | Opis |
| --- | --- |
| Projekt | Czas realizacji projektów klientów. |
| Serwis | Czas obsługi zgłoszeń, awarii, przeglądów i prac pogwarancyjnych. |
| Rozwój | Praca nad aplikacją, standardami, szkoleniami, automatyzacją i rozwojem firmy. |
| Firma | Spotkania, administracja, magazyn, organizacja pracy, wewnętrzne sprawy firmy. |

| Typ wpisu startowy | Czy liczy się do godzin roboczych | Czy może być do rozliczenia |
| --- | --- | --- |
| Praca | Tak | Tak |
| Nadgodziny | Tak | Tak, jeżeli kontekst na to pozwala |
| Urlop | Tak jako usprawiedliwiona obecność | Nie |
| Chorobowe | Tak/konfigurowalne | Nie |
| Delegacja | Tak/konfigurowalne | Tak, jeżeli rozliczana |
| Szkolenie | Tak/konfigurowalne | Nie albo tak dla szkoleń klienta |
| Dyżur | Konfigurowalne | Konfigurowalne |
| Odbiór dnia | Nie, wpis techniczny/organizacyjny | Nie |
| Inne | Konfigurowalne | Konfigurowalne |

Administrator może dodać nazwę, opis, kolor, ikonę, aktywność i domyślne reguły rozliczania.

Każdy typ może mieć regułę: liczy się do wymiaru czasu, generuje koszt, wymaga opisu, wymaga projektu, może być billable.

Słowniki powinny wspierać dezaktywację zamiast twardego usuwania, aby nie niszczyć historii.

# 8. Pole „Do rozliczenia” i rozliczenia z klientem

Każdy wpis ma checkbox „Do rozliczenia”. To pole mówi, czy czas może trafić do raportu dla klienta lub faktury/proformy.

| Sytuacja | Domyślna wartość | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Projekt ryczałtowy | Odznaczone | Czas nadal liczy się do kosztów i rentowności. |
| Projekt godzinowy | Zaznaczone | Może wymagać akceptacji managera. |
| Prace dodatkowe | Zaznaczone lub zapytaj | AI może sugerować na podstawie zakresu. |
| Serwis poza gwarancją | Zaznaczone | Wykorzystać w rozliczeniach serwisowych. |
| Naprawa gwarancyjna | Odznaczone | Koszt wewnętrzny projektu/firmy. |
| Rozwój firmy | Odznaczone | Nie dotyczy klienta. |

AI: AI może sugerować zaznaczenie „Do rozliczenia”, ale nie może samodzielnie wysłać czasu do faktury bez zatwierdzenia reguł lub managera.

# 9. Timer Start/Stop

Timer ma uprościć pracę pracownikom, zwłaszcza na telefonie i podczas misji.

Przycisk „Rozpocznij pracę” dostępny z Mojej pracy, zadania, projektu, misji i serwisu.

Timer pamięta kontekst: projekt, klient, zadanie, misja, kategoria.

Po zakończeniu system prosi o krótki opis wykonanej pracy.

Jeżeli timer trwa nienaturalnie długo, system pyta o potwierdzenie lub podział.

Nie można mieć dwóch aktywnych timerów jednocześnie bez specjalnego uprawnienia.

Manager może widzieć aktywne timery zespołu tylko, jeżeli firma włączy taką funkcję.

| Zdarzenie | Efekt |
| --- | --- |
| Start timera z zadania | Tworzy aktywny timer z referencją do zadania. |
| Pauza | Zapisuje przerwę albo czas nieaktywny. |
| Stop | Tworzy TimeEntry w statusie roboczym. |
| Zmiana kontekstu | Kończy obecny timer i proponuje nowy albo dzieli wpis. |
| Zapomniany timer | System pokazuje alert i wymaga korekty. |

# 10. Integracja z Planowaniem

Planowanie jest źródłem proponowanego czasu pracy. Pracownik nie powinien przepisywać planu ręcznie.

Manager tworzy plan dnia

-> pracownik przyjmuje plan

-> pracownik realizuje zadania / misje

-> system proponuje wpisy czasu na podstawie planu

-> pracownik potwierdza lub koryguje

-> wpisy trafiają do arkusza czasu

| Element planowania | Wpływ na czas pracy |
| --- | --- |
| Plan dnia | Generuje propozycje wpisów na dany dzień. |
| Plan tygodnia | Pokazuje oczekiwane obciążenie i braki godzin. |
| Dostępność/urlopy | Zmniejsza czas dostępny i tworzy usprawiedliwione godziny. |
| Kalendarz świąt | Wyznacza godziny robocze miesiąca. |
| Misje | Tworzą bloki pracy dla ekip. |
| Zadania procesu | Dostarczają kontekst do wpisów. |

Reguła UX: Po zakończeniu dnia system powinien zapytać: „Czy Twój dzień wyglądał zgodnie z planem?” Jeżeli tak, wpisy powstają jednym kliknięciem. Jeżeli nie, użytkownik poprawia różnice.

# 11. Integracja z Misjami

Misja jest naturalnym kontenerem czasu pracy ekip. Po zakończeniu misji czas może zostać rozdzielony na zadania.

Rozpoczęcie misji może uruchomić timer dla całej misji.

Zakończenie misji tworzy propozycję wpisu czasu dla każdego członka ekipy.

Kierownik misji może zaproponować podział czasu na zadania.

Pracownik potwierdza swój czas lub zgłasza korektę.

Czas misji zasila koszt wyjazdu, rentowność projektu i raport misji.

| Przykład | Opis |
| --- | --- |
| Misja 8:00-15:00 | 7 godzin brutto na obiekcie. |
| Przerwa 30 min | Czas netto 6,5 godziny. |
| Zadanie A 2h, B 3h, C 1,5h | Pracownik może zaakceptować podział lub poprawić. |
| Dodatkowa praca AI | Sugestia dodana do misji może dostać swój wpis czasu. |

# 12. Integracja z Procesami i etapami

Procesy w Rentgenie powinny uczyć się z realnego czasu pracy. Każdy etap może mieć budżet i średnie historyczne.

| Poziom | Co mierzymy |
| --- | --- |
| Szablon procesu | Średni czas etapów w podobnych projektach. |
| Proces projektu | Plan vs wykonanie dla konkretnego projektu. |
| Etap procesu | Budżet, wykorzystanie i odchylenie. |
| Zadanie procesu | Realny czas wykonania, odchylenie, przyczyna. |
| Kamień milowy | Czas potrzebny do osiągnięcia gotowości. |

Efekt docelowy: Po kilkunastu projektach system powinien pokazywać, że np. prefabrykacja w domach o podobnej skali trwa zwykle 42 godziny, a nie 30 godzin jak zakładano.

# 13. Arkusz czasu

Arkusz czasu jest miejscem zbiorczego przeglądania, uzupełniania i akceptacji czasu. Powinien być wizualnie podobny do modułu Planowania.

Widok dzienny: godziny jednego dnia per pracownik.

Widok tygodniowy: dni tygodnia w kolumnach, pracownicy w wierszach.

Widok miesięczny: podsumowania i braki godzin.

Filtry: pracownik, zespół, projekt, klient, kategoria, typ, status, do rozliczenia.

Kolory kategorii powinny pomagać szybko odróżniać projekt, serwis, rozwój i firmę.

Pracownik może edytować swój czas do momentu wysłania/akceptacji.

Manager może widzieć zespół i status uzupełnienia arkuszy.

| Widok | Zawartość | Główne akcje |
| --- | --- | --- |
| Dzień | Wpisy czasu, plan dnia, misje, braki | Dodaj czas, potwierdź plan, uruchom timer |
| Tydzień | Tabela dni tygodnia i wpisów per osoba | Wyślij tydzień do akceptacji, wykryj braki |
| Miesiąc | Podsumowanie godzin roboczych, przepracowanych, urlopów i nadgodzin | Zamknij miesiąc, eksportuj, zatwierdź |
| Projekt | Godziny projektu wg osób, etapów i zadań | Raport klienta, analiza budżetu |
| Manager | Cały zespół, status akceptacji, nadgodziny | Akceptuj, odrzuć, poproś o korektę |

# 14. Godziny robocze, urlopy, chorobowe i nadgodziny

Podsumowanie miesiąca musi uwzględniać kalendarz pracy i usprawiedliwione nieobecności.

| Wartość | Definicja |
| --- | --- |
| Godziny robocze miesiąca | Liczba godzin do przepracowania według kalendarza firmy, świąt, dni wolnych i wymiaru etatu. |
| Godziny przepracowane | Suma wpisów typu praca/nadgodziny/szkolenie/delegacja według konfiguracji. |
| Urlopy | Zaakceptowane urlopy z modułu Dostępność, liczone jako usprawiedliwione godziny. |
| Chorobowe | Wpisy chorobowe, liczone według konfiguracji firmy. |
| Godziny zaliczone | Przepracowane + urlopy + chorobowe + inne usprawiedliwione. |
| Nadgodziny | Godziny zaliczone lub przepracowane powyżej wymiaru - zależnie od ustawień. |
| Braki godzin | Godziny robocze minus godziny zaliczone, jeżeli wynik jest dodatni. |

Przykład miesiąca:

Godziny robocze: 168h

Praca: 152h

Urlop: 16h

Chorobowe: 0h

Godziny zaliczone: 168h

Nadgodziny: 0h

Braki: 0h

Przykład z nadgodzinami:

Godziny robocze: 168h

Praca: 181h

Urlop: 0h

Godziny zaliczone: 181h

Nadgodziny: 13h

Braki: 0h

Reguła: Pracownik nie może zamknąć miesiąca, jeżeli suma pracy, urlopów i innych usprawiedliwionych wpisów jest mniejsza niż wymagane godziny robocze. System pokazuje brakującą liczbę godzin i dni.

# 15. Akceptacja czasu pracy

Akceptacja zabezpiecza dane przed przypadkowym wykorzystaniem w rozliczeniach.

Pracownik uzupełnia tydzień

-> wysyła arkusz do akceptacji

-> manager sprawdza

-> akceptuje albo odrzuca z komentarzem

-> zaakceptowany czas trafia do rozliczeń i rentowności

-> korekta zaakceptowanego czasu wymaga uprawnienia i logu audytowego

| Status | Opis | Kto może zmienić |
| --- | --- | --- |
| Roboczy | Wpis edytowalny przez pracownika. | Pracownik |
| Wysłany | Wpis czeka na akceptację. | Manager / pracownik może wycofać jeżeli dozwolone |
| Zaakceptowany | Wpis zablokowany do rozliczeń. | Manager / administrator |
| Odrzucony | Wymaga korekty lub wyjaśnienia. | Manager |
| Cofnięty | Akceptacja została cofnięta z audytem. | Administrator / manager z uprawnieniem |
| Zablokowany | Wpis trafił do rozliczenia/faktury i wymaga korekty przez korektę, nie edycję. | Administrator |

# 16. Budżety godzin

Budżety godzin są potrzebne, aby wykrywać przekroczenia zanim projekt stanie się nierentowny.

| Poziom budżetu | Przykład | Co pokazuje system |
| --- | --- | --- |
| Projekt | Dom Kowalskich - 160h | Wykorzystano 124h, zostało 36h, 77,5% budżetu. |
| Etap procesu | Prefabrykacja - 40h | Wykorzystano 45h, przekroczenie 5h. |
| Zadanie | Test alarmu - 4h | Wykorzystano 2h, zostało 2h. |
| Misja | Uruchomienie - 14h ekipy | Wykorzystano 18h, przekroczenie 4h. |
| Serwis | Zgłoszenie poza gwarancją - 6h | Do rozliczenia 5,5h. |

Budżet może być wpisany ręcznie, zaciągnięty z wyceny albo wyliczony przez AI.

System powinien pokazywać progi: 50%, 80%, 90%, 100%, przekroczenie.

Po przekroczeniu progu można wysłać powiadomienie do managera.

AI analizuje przyczyny przekroczenia i wskazuje największe źródła godzin.

Budżety historyczne powinny zasilać przyszłe wyceny.

# 17. Silnik kosztów roboczogodziny

Aby moduł wspierał rentowność, musi znać koszt roboczogodziny oraz ewentualne stawki rozliczeniowe.

| Składnik | Opis |
| --- | --- |
| Koszt roboczogodziny pracownika | Koszt dla firmy, może być stały lub historyczny. |
| Koszt nadgodziny | Osobna reguła dla godzin ponad wymiar. |
| Stawka klienta | Stawka rozliczeniowa, jeżeli czas jest do rozliczenia. |
| Koszt delegacji | Opcjonalny koszt podróży, noclegu, diety. |
| Koszt samochodu/km | Może być powiązany z misją/wyjazdem. |
| Koszt dyżuru | Dla serwisu i gotowości. |

Snapshot stawek: Przy wpisie czasu trzeba zapisywać snapshot kosztu i stawki klienta. Jeżeli stawka pracownika zmieni się za pół roku, stare wpisy muszą zachować historyczne wartości.

Przykład kosztu wpisu:

Czas: 4h

Koszt pracownika: 85 PLN/h

Koszt pracy: 340 PLN

Stawka klienta: 180 PLN/h

Wartość do rozliczenia: 720 PLN

Marża na roboczogodzinie: 380 PLN

# 18. Rentowność projektów

Czas pracy ma zasilać moduł rentowności. Bez tego Rentgen będzie widział tylko przychody i materiały, a nie realny koszt robocizny.

| Element rentowności | Źródło danych |
| --- | --- |
| Przychód projektu | Oferta / faktury / rozliczenia |
| Materiały | Kosztorys / magazyn / faktury zakupowe |
| Robocizna | Zaakceptowane TimeEntry z kosztem godziny |
| Delegacje i dojazdy | Misje / TimeEntry / rozliczenia serwisowe |
| Usługi zewnętrzne | Koszty projektu |
| Poprawki | Czas pracy przypisany do kategorii poprawki / źródeł poprawek |
| Marża | Przychód minus wszystkie koszty |

Projekt powinien pokazywać godziny planowane, wykonane, do rozliczenia i nierozliczone.

Dla projektów ryczałtowych czas wpływa na koszt i marżę, mimo że nie trafia do faktury godzinowej.

Dla projektów godzinowych czas może generować raport dla klienta i podstawę do faktury.

Dla serwisu poza gwarancją czas może automatycznie zasilać rozliczenie serwisowe.

# 19. Dashboardy i raporty

| Dashboard | Najważniejsze KPI |
| --- | --- |
| Pracownik | Godziny dziś, tydzień, miesiąc, braki, nadgodziny, urlopy, wpisy do uzupełnienia. |
| Manager | Status arkuszy, nadgodziny zespołu, braki godzin, prace do rozliczenia, przekroczenia budżetów. |
| Projekt | Plan vs wykonanie, koszt pracy, godziny wg etapów, przekroczenia, poprawki. |
| Serwis | Godziny zgłoszeń, do rozliczenia, gwarancyjne vs pogwarancyjne, rentowność. |
| Zarząd | Obciążenie ludzi, koszt robocizny, rentowność, nadgodziny, trendy miesięczne. |
| AI | Największe odchylenia, przyczyny strat, rekomendacje planowania i wycen. |

Raport godzin dla klienta powinien zawierać tylko zatwierdzone wpisy oznaczone „Do rozliczenia”.

Raport wewnętrzny projektu powinien zawierać także godziny nierozliczane, bo one wpływają na koszt.

Dashboard powinien pokazywać przyczyny, a nie tylko liczby. 20h nadgodzin bez kontekstu jest mało użyteczne.

# 20. AI w module czasu pracy

AI nie zastępuje decyzji managera. AI analizuje dane, pokazuje odchylenia i proponuje usprawnienia.

| Funkcja AI | Opis | Przykład |
| --- | --- | --- |
| Analiza przekroczeń | Wykrywa zadania i etapy przekraczające budżet. | Prefabrykacja przekroczyła budżet o 12h. |
| Przyczyny nadgodzin | Szuka źródeł nadgodzin w projektach, zadaniach i misjach. | Nadgodziny wynikły głównie z poprawek i dojazdów. |
| Sugestie planowania | Porównuje plan i wykonanie. | Podobne misje wymagają zwykle 2 osób przez 8h, nie 1 osoby. |
| Sugestie do wycen | Uczy przyszłe wyceny na realnych czasach. | Etap uruchomienia klimatyzacji trwa średnio 30% dłużej. |
| Wykrywanie anomalii | Wskazuje nietypowe wpisy. | Pracownik wpisał 14h bez przerwy albo 8h bez projektu. |
| Raporty automatyczne | Tworzy podsumowanie miesiąca/projektu. | Największym kosztem robocizny były poprawki po montażu. |

Zasada bezpieczeństwa: AI nie może samodzielnie akceptować czasu, zmieniać stawek, fakturować klienta ani oznaczać wpisów jako do rozliczenia bez reguł lub zgody.

# 21. Model danych

Przed implementacją Cursor ma przeanalizować istniejące modele. Poniższy model jest propozycją docelową.

## TimeEntry

| Pole | Opis |
| --- | --- |
| id | PK |
| user_id | FK User, wymagane |
| date | data pracy |
| start_time | czas startu |
| end_time | czas końca |
| duration_minutes | czas netto |
| break_minutes | przerwa |
| category_id | FK TimeCategory |
| entry_type_id | FK TimeEntryType |
| description | opis |
| billable | Do rozliczenia |
| project_id | FK Project |
| client_id | FK Client |
| process_id | FK Process |
| process_stage_id | FK ProcessStage |
| mission_id | FK Mission |
| work_item_reference_id | FK WorkItemReference |
| service_ticket_id | FK ServiceTicket |
| status | draft/submitted/approved/rejected/locked |
| created_from | manual/timer/plan/mission/leave |
| cost_rate_snapshot | koszt h |
| client_rate_snapshot | stawka klienta |
| created_at | timestamp |
| updated_at | timestamp |

## TimeCategory

| Pole | Opis |
| --- | --- |
| id | PK |
| name | nazwa |
| description | opis |
| color | kolor |
| icon | ikona |
| is_active | bool |
| sort_order | kolejność |
| default_billable | bool |
| requires_project | bool |

## TimeEntryType

| Pole | Opis |
| --- | --- |
| id | PK |
| name | nazwa |
| counts_as_work | czy liczy do wymiaru |
| counts_as_absence | czy jest nieobecnością |
| allows_billable | czy może być do rozliczenia |
| requires_description | czy wymaga opisu |
| is_active | bool |

## Timesheet

| Pole | Opis |
| --- | --- |
| id | PK |
| user_id | FK User |
| period_type | week/month |
| date_from | początek |
| date_to | koniec |
| status | draft/submitted/approved/rejected/locked |
| submitted_at | timestamp |
| approved_by_id | FK User |
| approved_at | timestamp |
| employee_comment | komentarz pracownika |
| manager_comment | komentarz managera |

## TimeBudget

| Pole | Opis |
| --- | --- |
| id | PK |
| entity_type | project/stage/task/mission/service |
| entity_id | id obiektu |
| budget_minutes | budżet |
| warning_50 | bool |
| warning_80 | bool |
| warning_90 | bool |
| created_from | manual/quote/ai/process |
| notes | uwagi |

## TimeCostProfile

| Pole | Opis |
| --- | --- |
| id | PK |
| user_id | FK User |
| valid_from | data od |
| valid_to | data do |
| base_hour_cost | koszt h |
| overtime_hour_cost | koszt nadgodziny |
| client_hour_rate | stawka klienta |
| standby_rate | dyżur |
| delegation_rate | delegacja |

## TimeEntryLog

| Pole | Opis |
| --- | --- |
| id | PK |
| time_entry_id | FK TimeEntry |
| action | created/updated/submitted/approved/rejected/locked |
| user_id | FK User |
| old_value | JSON |
| new_value | JSON |
| comment | komentarz |
| created_at | timestamp |

# 22. API i integracje

| Endpoint / funkcja | Opis |
| --- | --- |
| GET /time-entries | Lista wpisów z filtrami: user, project, client, date, status, billable. |
| POST /time-entries | Dodanie wpisu ręcznego. |
| PATCH /time-entries/{id} | Edycja wpisu roboczego lub korekta z audytem. |
| POST /time-entries/{id}/submit | Wysłanie wpisu lub zestawu wpisów do akceptacji. |
| POST /time-entries/{id}/approve | Akceptacja wpisu. |
| POST /time-entries/{id}/reject | Odrzucenie wpisu z komentarzem. |
| POST /timer/start | Start timera z kontekstem. |
| POST /timer/stop | Stop timera i utworzenie wpisu. |
| GET /timesheets | Arkusze czasu per okres i użytkownik. |
| POST /timesheets/{id}/submit | Wysłanie arkusza do akceptacji. |
| POST /timesheets/{id}/approve | Akceptacja arkusza. |
| GET /time-budgets | Budżety godzin dla projektów, etapów, zadań i misji. |
| GET /reports/time/project/{id} | Raport godzin projektu. |
| GET /reports/time/payroll | Dane do rozliczenia pracowników. |

API musi respektować uprawnienia i relacje przełożony-pracownik.

Endpointy raportowe powinny rozdzielać dane zatwierdzone i robocze.

Eksporty: PDF, CSV, XLSX - docelowo, ale można wdrożyć etapami.

# 23. Uprawnienia

| Akcja | Pracownik | Manager | Administrator |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodanie własnego czasu | Tak | Tak | Tak |
| Edycja własnego czasu roboczego | Tak | Tak | Tak |
| Edycja czasu po wysłaniu | Wycofanie lub prośba o korektę | Tak, z audytem | Tak, z audytem |
| Edycja czasu zaakceptowanego | Nie | Opcjonalnie z uprawnieniem | Tak, z audytem |
| Akceptacja czasu | Nie | Tak dla podwładnych | Tak |
| Widok arkusza zespołu | Nie | Tak dla zespołu | Tak |
| Widok kosztów roboczogodziny | Nie | Opcjonalnie | Tak |
| Widok stawek klienta | Nie | Opcjonalnie | Tak |
| Konfiguracja słowników | Nie | Nie/Opcjonalnie | Tak |
| Raport rentowności | Nie | Opcjonalnie | Tak |

# 24. Audyt i historia zmian

Każde utworzenie wpisu czasu zapisuje log.

Każda edycja zapisuje poprzednią i nową wartość.

Każde wysłanie, akceptacja, odrzucenie i cofnięcie akceptacji zapisuje log.

Edycja zaakceptowanego wpisu wymaga powodu.

Wpisy wykorzystane w rozliczeniu klienta lub wypłacie powinny być blokowane albo korygowane korektą, nie nadpisywane.

Snapshot kosztów i stawek musi być zachowany historycznie.

# 25. Walidacje i reguły biznesowe

| Reguła | Opis |
| --- | --- |
| Brak ujemnego czasu | duration_minutes musi być większe od 0. |
| Brak nakładania czasu | Domyślnie użytkownik nie może mieć dwóch wpisów w tym samym czasie. |
| Opis wymagany | Opis wymagany dla projektów, serwisu i wpisów do rozliczenia. |
| Projekt wymagany | Dla kategorii Projekt i Serwis wymagany jest projekt/klient lub zgłoszenie. |
| Akceptacja przed rozliczeniem | Do rozliczeń trafiają tylko wpisy zaakceptowane. |
| Urlop automatyczny | Zaakceptowany urlop tworzy lub zasila wpis usprawiedliwiony w arkuszu. |
| Miesiąc nie może mieć braków | Nie można zamknąć miesiąca z mniejszą liczbą godzin zaliczonych niż wymiar. |
| Brak edycji zablokowanych wpisów | Wpis rozliczony wymaga korekty, nie zwykłej edycji. |
| Nadgodziny | Wyliczane tygodniowo i miesięcznie według konfiguracji. |
| Billable | Wpis do rozliczenia wymaga klienta/projektu i stawki albo reguły rozliczeniowej. |

# 26. UI/UX i widoki

| Widok | Elementy UI |
| --- | --- |
| Moja praca -> Czas pracy | Dzisiejszy timer, dodaj czas, lista wpisów, braki, podsumowanie tygodnia. |
| Dodaj czas | Data, od-do, czas, kategoria, typ, projekt, zadanie, opis, Do rozliczenia. |
| Timer | Start, pauza, stop, zmień kontekst, opis po zakończeniu. |
| Arkusz tygodnia | Pracownik/dni tygodnia, wpisy, sumy dzienne, braki, status. |
| Arkusz miesiąca | Godziny robocze, praca, urlop, chorobowe, nadgodziny, braki. |
| Manager | Zespół, status uzupełnienia, akceptacja, alerty. |
| Projekt | Godziny wg etapów, ludzi, zadań, budżet i koszt. |
| Raport klienta | Tylko wpisy zatwierdzone i oznaczone Do rozliczenia. |

UX: Najlepszy widok to taki, w którym pracownik nie musi myśleć o strukturze systemu. Gdy dodaje czas z zadania, kontekst ma być wypełniony automatycznie.

# 27. Scenariusze użytkownika

## Pracownik potwierdza dzień z planu

Pracownik otwiera Moja praca -> Czas pracy.

System pokazuje planowane bloki czasu.

Pracownik klika „Potwierdź zgodnie z planem”.

System tworzy wpisy robocze.

Pracownik dodaje opisy i wysyła tydzień do akceptacji.

## Pracownik używa timera na misji

Pracownik otwiera misję.

Klika „Rozpocznij misję”.

Timer rejestruje czas.

Po zakończeniu misji system proponuje podział czasu na zadania.

Pracownik potwierdza lub zmienia podział.

## Serwis poza gwarancją

Pracownik dodaje czas ze zgłoszenia serwisowego.

Kategoria Serwis i Do rozliczenia są ustawione domyślnie.

Po akceptacji czas trafia do rozliczeń serwisowych.

Raport klienta pokazuje godziny i opis prac.

## Urlop w arkuszu czasu

Urlop zostaje zaakceptowany w Dostępności.

System dodaje usprawiedliwione godziny w arkuszu.

Miesiąc pokazuje praca + urlop = wymiar.

Urlop jest osobno widoczny w podsumowaniu.

## Przekroczenie budżetu projektu

Projekt ma budżet 160h.

Po wpisach czasu wykorzystanie osiąga 90%.

System wysyła alert do managera.

AI pokazuje, które etapy i zadania generują przekroczenie.

# 28. Plan wdrożenia etapami

| Etap | Zakres | Rezultat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analiza istniejących modeli i architektury | Mapa danych i decyzje przed kodowaniem. |
| 2 | TimeEntry, kategorie, typy, ręczne dodawanie czasu | Podstawowa ewidencja czasu. |
| 3 | Moja praca -> Czas pracy i timer | Pracownik może rejestrować pracę wygodnie. |
| 4 | Arkusz czasu tygodniowy i miesięczny | Widok dla pracownika i managera. |
| 5 | Akceptacja arkuszy i audyt | Dane gotowe do rozliczeń. |
| 6 | Integracja z Planowaniem | Propozycje wpisów z planu. |
| 7 | Integracja z Misjami | Czas misji i podział na zadania. |
| 8 | Budżety godzin | Kontrola przekroczeń. |
| 9 | Koszty roboczogodziny i rentowność | Koszt pracy w projektach. |
| 10 | AI i raporty zaawansowane | Analiza odchyleń i nauka do wycen. |

# 29. Testy i kryteria akceptacji

| Test | Kryterium akceptacji |
| --- | --- |
| Dodanie czasu ręcznie | Wpis zapisuje się z kategorią, typem, opisem i kontekstem. |
| Timer | Start i stop tworzą poprawny wpis czasu netto. |
| Edycja wpisu | Zmiana zapisuje się w logu. |
| Wysłanie tygodnia | Wpisy zmieniają status na wysłane. |
| Akceptacja managera | Wpisy są zaakceptowane i zablokowane przed zwykłą edycją. |
| Urlop | Zaakceptowany urlop liczy się do wymaganych godzin miesiąca. |
| Braki godzin | System pokazuje brak, jeżeli użytkownik ma mniej godzin niż wymiar. |
| Nadgodziny | System poprawnie wylicza nadwyżkę ponad wymiar. |
| Do rozliczenia | Raport klienta pokazuje tylko zatwierdzone wpisy billable. |
| Budżet godzin | Alert pojawia się po przekroczeniu progu. |
| Uprawnienia | Pracownik nie widzi kosztów i arkuszy innych osób bez uprawnień. |
| AI | AI pokazuje sugestie, ale nie zmienia danych bez potwierdzenia. |

# 30. Seed danych

| Typ danych | Wartości startowe |
| --- | --- |
| Kategorie czasu | Projekt, Serwis, Rozwój, Firma |
| Typy wpisów | Praca, Nadgodziny, Urlop, Chorobowe, Delegacja, Szkolenie, Dyżur, Odbiór dnia, Inne |
| Statusy wpisów | Roboczy, Wysłany, Zaakceptowany, Odrzucony, Cofnięty, Zablokowany |
| Progi budżetu | 50%, 80%, 90%, 100% |
| Typy źródeł | project, task, process_stage, mission, service_ticket, checklist_item, agreement, correction, document |

# 31. Ryzyka techniczne i decyzje

| Ryzyko / decyzja | Rekomendacja |
| --- | --- |
| Duplikowanie czasu w modułach | Jeden model TimeEntry i referencje do źródeł. |
| Brak historycznych stawek | Snapshot kosztów i stawek przy wpisie. |
| Zbyt skomplikowane UI | Najpierw prosty widok Moja praca i arkusz tygodnia. |
| Planowanie niegotowe | Czas pracy musi działać ręcznie, ale z architekturą gotową na planowanie. |
| Misje niegotowe | Dodać nullable mission_id i później podłączyć pełny workflow. |
| Akceptacja zbyt ciężka dla zespołu | Najpierw akceptacja tygodniowa, potem miesięczna i projektowa. |
| Błędy w nadgodzinach | Reguły w ustawieniach, testy na różnych miesiącach i urlopach. |
| Niechęć pracowników do wpisywania czasu | Automatyczne propozycje z planu, timer, szybkie potwierdzenie dnia. |
| AI bez kontekstu | AI używać dopiero po poprawnym modelu danych i historii. |

# 32. Kompletny prompt do Cursora

Poniższy prompt można wkleić do Cursora jako pełną specyfikację wdrożenia. Najlepiej użyć go najpierw jako prompt analityczny, bez natychmiastowego kodowania.

Chcę zaprojektować i wdrożyć w aplikacji Rentgen kompletny moduł „Czas pracy” w menu „Moja praca”.

To nie ma być zwykły timesheet. Ma to być centralny silnik ewidencji czasu pracy, który będzie jednym źródłem prawdy dla całego systemu.

Moduł ma wspierać:

- rozliczanie pracowników z czasu pracy,

- wykrywanie nadgodzin,

- rozliczanie godzin z klientami,

- analizę rentowności projektów,

- analizę kosztów serwisu,

- porównanie planu z wykonaniem,

- uczenie AI do lepszego planowania i wycen.

Nie twórz kilku miejsc zapisujących czas pracy. Każdy czas pracy ma trafiać do jednego modelu TimeEntry, a inne moduły mają się do niego odnosić.

1. MIEJSCE W SYSTEMIE

Moduł znajduje się w:

Moja praca -> Czas pracy

Docelowo ma być powiązany z:

- Planowaniem,

- Misjami,

- Procesami,

- Projektami,

- Zadaniami,

- Serwisem,

- Dostępnością/urlopami,

- Arkuszem czasu,

- Rozliczeniami,

- Rentownością,

- AI,

- Wyceniami.

Docelowy przepływ:

Proces -> Planowanie -> Misja / Zadanie -> Moja praca -> Rejestracja czasu -> Arkusz czasu -> Akceptacja -> Rozliczenia -> Rentowność -> AI -> Wyceny.

2. DODAWANIE CZASU PRACY

Dodanie czasu pracy ma być możliwe:

- z przycisku PLUS w aplikacji: Czas pracy,

- z Moja praca -> Czas pracy,

- z projektu,

- z zadania,

- z etapu procesu,

- z misji,

- ze zgłoszenia serwisowego,

- z checklisty,

- z ustalenia,

- z poprawki,

- z dokumentu,

- ze spotkania,

- z klienta.

Jeżeli czas dodawany jest z konkretnego miejsca, formularz powinien automatycznie dostać kontekst: projekt, klient, zadanie, etap, misja itd.

3. MODEL WPISU CZASU

Każdy wpis czasu pracy powinien zawierać:

- użytkownika,

- datę,

- godzinę rozpoczęcia,

- godzinę zakończenia,

- liczbę godzin/minut,

- przerwę,

- czas netto,

- kategorię czasu,

- typ wpisu,

- opis wykonanej pracy,

- projekt,

- klienta,

- proces,

- etap procesu,

- misję,

- zadanie lub referencję do elementu pracy,

- zgłoszenie serwisowe,

- checklistę / ustalenie / poprawkę, jeżeli dotyczy,

- pole „Do rozliczenia”,

- oznaczenie pracy zdalnej,

- oznaczenie delegacji,

- oznaczenie nadgodzin,

- koszt roboczogodziny jako snapshot,

- stawkę klienta jako snapshot,

- status,

- źródło utworzenia: manual, timer, plan, mission, leave,

- historię zmian.

4. KATEGORIE CZASU

Kategorie czasu mają być definiowane w ustawieniach.

Na start dodaj:

- Projekt,

- Serwis,

- Rozwój,

- Firma.

Administrator może dodawać, dezaktywować, zmieniać kolejność, kolor, ikonę i domyślne reguły.

5. TYPY WPISÓW

Oprócz kategorii dodaj typ wpisu.

Na start:

- Praca,

- Nadgodziny,

- Urlop,

- Chorobowe,

- Delegacja,

- Szkolenie,

- Dyżur,

- Odbiór dnia,

- Inne.

Typy mają być konfigurowalne w ustawieniach.

Każdy typ może mieć reguły:

- czy liczy się do wymiaru czasu pracy,

- czy jest usprawiedliwioną nieobecnością,

- czy może być do rozliczenia,

- czy wymaga opisu,

- czy wymaga projektu.

6. POLE „DO ROZLICZENIA”

Każdy wpis ma checkbox „Do rozliczenia”.

Jeżeli zaznaczone, czas może trafić do:

- raportu dla klienta,

- faktury,

- proformy,

- rozliczenia serwisowego,

- raportu prac dodatkowych.

Dla projektów godzinowych pole może być domyślnie zaznaczone.

Dla projektów ryczałtowych domyślnie odznaczone.

Dla serwisu poza gwarancją domyślnie zaznaczone.

Dla gwarancji domyślnie odznaczone.

AI może sugerować zaznaczenie pola, ale nie może samodzielnie wysłać czasu do faktury.

7. TIMER START/STOP

Dodaj timer:

- Rozpocznij pracę,

- Pauza,

- Zakończ pracę.

Timer może działać dla:

- projektu,

- zadania,

- misji,

- serwisu.

Po zakończeniu timer tworzy wpis TimeEntry i prosi o opis pracy.

Nie pozwalaj domyślnie na dwa aktywne timery jednocześnie.

Zapomniany timer ma generować alert i wymagać korekty.

8. POWIĄZANIE Z PLANOWANIEM

Planowanie ma być źródłem propozycji czasu pracy.

Przykład:

Manager planuje:

08:00-10:00 Prefabrykacja

10:00-14:00 Dom Kowalskich

14:00-16:00 Serwis Decathlon

Na koniec dnia system pyta pracownika:

„Czy rzeczywiście tak wyglądał Twój dzień?”

Jeżeli TAK - system tworzy wpisy czasu.

Jeżeli NIE - pracownik poprawia wpisy.

Nie zmuszaj pracownika do przepisywania planu ręcznie.

9. POWIĄZANIE Z MISJAMI

Misja jest kontenerem pracy ekipy.

Po rozpoczęciu misji system może uruchomić timer dla misji.

Po zakończeniu misji system proponuje wpis czasu dla każdego członka ekipy.

Kierownik misji lub pracownik może rozdzielić czas misji na zadania.

Przykład:

Misja trwa 7 godzin.

Zadania w misji:

- test alarmu,

- uruchomienie klimatyzacji,

- zdjęcia rozdzielni,

- dokumentacja.

System proponuje podział czasu, a pracownik go zatwierdza lub zmienia.

10. ARKUSZ CZASU

Dodaj moduł „Arkusz czasu”.

Widoki:

- dzienny,

- tygodniowy,

- miesięczny.

Układ powinien być podobny do modułu Planowania:

- dni tygodnia jako kolumny,

- pracownicy jako wiersze,

- wpisy czasu w komórkach,

- sumy dzienne i tygodniowe,

- status uzupełnienia.

Pracownik widzi siebie.

Manager widzi swój zespół.

Administrator widzi wszystko.

11. PODSUMOWANIE MIESIĄCA

Podsumowanie miesiąca musi zawierać:

- godziny robocze w miesiącu,

- godziny przepracowane,

- urlopy,

- chorobowe,

- inne usprawiedliwione nieobecności,

- nadgodziny,

- braki godzin,

- godziny do rozliczenia,

- godziny wg projektów,

- godziny wg kategorii.

Godziny robocze wynikają z kalendarza pracy, świąt, dni wolnych i grafiku pracownika. Kalendarze i dni wolne są już powiązane z Planowaniem, więc wykorzystaj istniejące dane, jeżeli istnieją.

Urlop liczy się jako dzień/godziny zaliczone do wymiaru, ale musi być osobno pokazany.

Przykład:

Godziny robocze: 168h

Przepracowane: 152h

Urlop: 16h

Razem zaliczone: 168h

Nadgodziny: 0h

Pracownik nie może zamknąć miesiąca, jeżeli przepracowane + urlopy + chorobowe + inne usprawiedliwione < godziny robocze.

12. NADGODZINY

Nadgodziny wyliczaj jako różnicę między godzinami zaliczonymi/przepracowanymi a godzinami roboczymi, zgodnie z ustawieniami.

Pokazuj nadgodziny:

- dziennie,

- tygodniowo,

- miesięcznie,

- per projekt,

- per pracownik,

- per zespół.

AI ma analizować, które projekty, misje, zadania lub procesy generują nadgodziny.

13. AKCEPTACJA CZASU

Pracownik uzupełnia czas i wysyła tydzień lub miesiąc do akceptacji.

Statusy:

- roboczy,

- wysłany,

- zaakceptowany,

- odrzucony,

- cofnięty,

- zablokowany.

Manager może:

- zaakceptować,

- odrzucić z komentarzem,

- poprosić o korektę.

Zaakceptowane wpisy trafiają do rozliczeń i rentowności.

Edycja zaakceptowanego wpisu wymaga uprawnienia i logu audytowego.

Wpis wykorzystany w fakturze lub rozliczeniu powinien być zablokowany albo korygowany przez korektę.

14. BUDŻETY GODZIN

Dodaj model budżetu godzin.

Budżet może dotyczyć:

- projektu,

- etapu procesu,

- zadania,

- misji,

- serwisu.

System pokazuje:

- budżet,

- wykorzystane godziny,

- pozostałe godziny,

- procent wykorzystania,

- przekroczenie.

Progi ostrzegawcze:

- 50%,

- 80%,

- 90%,

- 100%,

- przekroczenie.

AI powinno ostrzegać przy 80-90%, zanim projekt stanie się nierentowny.

15. SILNIK KOSZTÓW ROBOCZOGODZINY

Dodaj możliwość definiowania kosztu roboczogodziny użytkownika.

W profilu lub osobnym modelu kosztowym użytkownika:

- koszt podstawowej roboczogodziny,

- koszt nadgodziny,

- stawka rozliczeniowa klienta,

- koszt dyżuru,

- koszt delegacji.

Wpis TimeEntry zapisuje snapshot kosztu i stawki z momentu wpisu.

Nie przeliczaj historycznych wpisów po zmianie stawki użytkownika.

16. RENTOWNOŚĆ

Zaakceptowany czas pracy zasila rentowność projektu.

Projekt powinien pokazywać:

- budżet godzin,

- rzeczywiste godziny,

- koszt robocizny,

- godziny do rozliczenia,

- wartość godzin do zafakturowania,

- godziny nierozliczane,

- koszt poprawek,

- koszt serwisu,

- marżę.

17. AI

AI analizuje:

- planowany czas,

- rzeczywisty czas,

- przekroczenia budżetów,

- nadgodziny,

- rentowność,

- projekty,

- procesy,

- misje,

- zadania,

- serwis.

AI powinno wykrywać:

- zadania przekraczające plan,

- etapy przekraczające budżet,

- projekty nierentowne,

- projekty generujące nadgodziny,

- pracowników przeciążonych,

- powtarzalne źródła strat,

- błędne założenia w procesach,

- błędne założenia w wycenach.

AI powinno proponować:

- zmianę planowania,

- zmianę procesu,

- zwiększenie budżetu godzin w podobnych projektach,

- zmianę liczby osób w misji,

- zmianę stawki w wycenie,

- korektę szablonu procesu,

- ostrzeżenie managera przy ryzyku przekroczenia.

AI nie może samodzielnie:

- akceptować czasu,

- zmieniać stawek,

- zamykać miesiąca,

- fakturować klienta,

- zmieniać wpisów czasu,

- przypisywać czasu do rozliczenia bez reguł lub akceptacji.

18. MODEL DANYCH

Najpierw przeanalizuj istniejące modele.

Nie duplikuj istniejących bytów.

Zaproponuj lub dostosuj:

TimeEntry:

- id

- user_id

- date

- start_time

- end_time

- duration_minutes

- break_minutes

- category_id

- entry_type_id

- description

- billable

- project_id

- client_id

- process_id

- process_stage_id

- mission_id

- work_item_reference_id

- service_ticket_id

- remote_work

- delegation

- overtime_flag

- status

- created_from

- cost_rate_snapshot

- client_rate_snapshot

- created_at

- updated_at

TimeCategory:

- id

- name

- description

- color

- icon

- is_active

- sort_order

- default_billable

- requires_project

TimeEntryType:

- id

- name

- counts_as_work

- counts_as_absence

- allows_billable

- requires_description

- requires_project

- is_active

Timesheet:

- id

- user_id

- period_type

- date_from

- date_to

- status

- submitted_at

- approved_by_id

- approved_at

- employee_comment

- manager_comment

TimeBudget:

- id

- entity_type

- entity_id

- budget_minutes

- source

- warning_thresholds

- notes

TimeCostProfile:

- id

- user_id

- valid_from

- valid_to

- base_hour_cost

- overtime_hour_cost

- client_hour_rate

- standby_rate

- delegation_rate

TimeEntryLog:

- id

- time_entry_id

- action

- user_id

- old_value

- new_value

- comment

- created_at

19. UPRAWNIENIA

Pracownik:

- widzi swoje wpisy,

- dodaje swój czas,

- edytuje swój czas roboczy,

- wysyła arkusz do akceptacji,

- nie widzi kosztów roboczogodziny,

- nie edytuje zaakceptowanych wpisów bez uprawnienia.

Manager:

- widzi czas podwładnych,

- akceptuje arkusze,

- odrzuca z komentarzem,

- analizuje nadgodziny,

- widzi projekty zespołu,

- może widzieć koszty tylko jeśli ma uprawnienie.

Administrator:

- widzi wszystko,

- konfiguruje słowniki,

- definiuje stawki,

- może korygować dane z audytem.

20. WALIDACJE

Wprowadź walidacje:

- brak ujemnego czasu,

- brak nakładania wpisów czasu,

- opis wymagany przy projekcie/serwisie/billable,

- projekt wymagany dla kategorii Projekt,

- zgłoszenie/projekt wymagane dla Serwisu,

- zaakceptowany czas nie może być zwyczajnie edytowany,

- miesiąc nie może zostać zamknięty przy brakujących godzinach,

- wpis do rozliczenia wymaga klienta/projektu i stawki/reguły,

- timer nie może działać równolegle bez uprawnienia.

21. DASHBOARDY

Dashboard pracownika:

- godziny dziś,

- tydzień,

- miesiąc,

- braki godzin,

- nadgodziny,

- urlopy,

- wpisy do uzupełnienia,

- status akceptacji.

Dashboard managera:

- status arkuszy zespołu,

- nadgodziny,

- braki godzin,

- godziny do rozliczenia,

- projekty z przekroczeniem budżetu,

- pracownicy przeciążeni,

- czas wg projektów i kategorii.

Dashboard projektu:

- planowane godziny,

- wykonane godziny,

- koszt pracy,

- godziny do rozliczenia,

- wykorzystanie budżetu,

- etapy z przekroczeniem,

- zadania generujące najwięcej godzin.

22. RAPORTY

Dodaj raporty:

- raport pracownika,

- raport zespołu,

- raport projektu,

- raport klienta z godzin do rozliczenia,

- raport nadgodzin,

- raport brakujących godzin,

- raport budżetów godzin,

- raport rentowności robocizny.

23. ETAPY WDROŻENIA

Nie implementuj wszystkiego jednocześnie.

Etap 1:

- analiza istniejących modeli,

- TimeEntry,

- TimeCategory,

- TimeEntryType,

- ręczne dodawanie czasu,

- podstawowy widok Moja praca -> Czas pracy.

Etap 2:

- timer Start/Stop,

- historia zmian,

- walidacje,

- podstawowe raporty pracownika.

Etap 3:

- arkusz czasu tygodniowy i miesięczny,

- wysyłanie do akceptacji,

- akceptacja managera.

Etap 4:

- integracja z Dostępnością/urlopami,

- wyliczanie godzin roboczych,

- urlopy jako godziny zaliczone,

- nadgodziny i braki.

Etap 5:

- integracja z Planowaniem,

- propozycje wpisów czasu z planu.

Etap 6:

- integracja z Misjami,

- czas misji i podział na zadania.

Etap 7:

- budżety godzin,

- progi ostrzegawcze,

- dashboard projektu.

Etap 8:

- silnik kosztów roboczogodziny,

- rentowność projektów,

- raporty do rozliczeń.

Etap 9:

- AI do analizy przekroczeń, nadgodzin, rentowności i przyszłych wycen.

24. NAJPIERW WYKONAJ ANALIZĘ

Przed kodowaniem:

1. Sprawdź istniejący model użytkowników.

2. Sprawdź projekty i klientów.

3. Sprawdź zadania i tablice.

4. Sprawdź procesy i etapy.

5. Sprawdź planowanie.

6. Sprawdź misje, jeżeli istnieją.

7. Sprawdź dostępność/urlopy.

8. Sprawdź serwis.

9. Sprawdź komentarze i załączniki.

10. Sprawdź powiadomienia.

11. Sprawdź uprawnienia.

12. Sprawdź istniejące ustawienia/słowniki.

13. Zaproponuj architekturę bez duplikowania danych.

14. Wskaż migracje.

15. Przedstaw plan wdrożenia.

16. Dopiero po zatwierdzeniu planu rozpocznij implementację.

Oczekiwany rezultat pierwszej odpowiedzi:

- analiza obecnego systemu,

- mapa istniejących modeli,

- propozycja architektury,

- model danych,

- API,

- widoki,

- uprawnienia,

- plan migracji,

- etapy wdrożenia,

- ryzyka i decyzje do zatwierdzenia.